

Kwaliteitshandboek

Project Omega



22 januari 2016

Alwin Kroesen

Versie 1

Inhoud

[Planning 2](#_Toc441269742)

[Realisatie 3](#_Toc441269743)

[Wijzigingen na de realisatie 3](#_Toc441269744)

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Homepagina | Alwin | 19-01-2016 | 20-01-2016 |
| Contactpagina | Alwin | 19-01-2016 | 20-01-2016 |
| Registratie | Alwin | 20-01-2016 | 21-01-2016 |
| Cursussen | Alwin | 20-01-2016 | 21-01-2016 |
| Wijzig account | Alwin | 22-01-2016 | 22-01-2016 |
| Ingeschrevenen | Alwin | 20-01-2016 | 22-01-2016 |
| Admin | Alwin | 20-01-2016 | 22-01-2016 |

# Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | |
| Pagina | Programmeur | Klaar op |
| Homepagina | Alwin | 22-01-2016 |
| Contactpagina | Alwin | 22-01-2016 |
| Registratie | Alwin | 22-01-2016 |
| Cursussen | Alwin | 22-01-2016 |
| Wijzig account | Alwin | 22-01-2016 |
| Ingeschrevenen | Alwin | 22-01-2016 |
| Admin | Alwin | 22-01-2016 |

# Wijzigingen na de realisatie

Momenteel zijn er nog geen wijzigingen geweest na de realisatie.