

Kwaliteitshandboek

Project Omega



22 januari 2016

Alwin Kroesen

Versie 1

Inhoud

[Planning 2](#_Toc443671338)

[Realisatie 3](#_Toc443671339)

[Wijzigingen na de realisatie 4](#_Toc443671340)

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie voor cursist** | | **Datum: 19-01** | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Homepagina | Alwin Kroesen | 09:00 | 10:00 |
| Contactpagina | Alwin Kroesen | 10:00 | 11:00 |
| Cursussen | Alwin Kroesen | 11:00 | 11:30 |
| Registratie | Alwin Kroesen | 11:30 | 12:30 |
| Login en loguit | Alwin Kroesen | 13:30 | 15:00 |
| Aanmelden en afmelden voor een cursus | Alwin Kroesen | 15:00 | 16:30 |
| Wijzig gegevens | Alwin Kroesen | 16:30 | 17:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie voor beheerder** | | **Datum: 20-01** | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Cursussoorten toevoegen, aanpassen en verwijderen | Alwin Kroesen | 09:00 | 11:00 |
| Cursus toevoegen, aanpassen en verwijderen | Alwin Kroesen | 11:00 | 12:00 |
| Aangemelden voor een cursus zien | Alwin Kroesen | 12:00 | 12:30 |
| Medewerker admin/cursist maken | Alwin Kroesen | 13:30 | 15:30 |
| Wijzig gegevens | Alwin Kroesen | 16:30 | 17:00 |

# Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | |
| Pagina | Programmeur | Klaar op |
| Homepagina | Alwin Kroesen | 10:00 / 19-01 |
| Contactpagina | Alwin Kroesen | 11:00 / 19-01 |
| Cursussen | Alwin Kroesen | 11:30 / 19-01 |
| Registratie | Alwin Kroesen | 12:00 / 19-01 |
| Login en loguit | Alwin Kroesen | 14:30 / 19-01 |
| Aanmelden en afmelden voor een cursus | Alwin Kroesen | 16:30 / 19-01 |
| Wijzig gegevens | Alwin Kroesen | 17:30 / 19-01 |
| Cursussoorten toevoegen, aanpassen en verwijderen | Alwin Kroesen | 11:00 / 20-01 |
| Cursus toevoegen, aanpassen en verwijderen | Alwin Kroesen | 12:00 / 20-01 |
| Aangemelden voor een cursus zien | Alwin Kroesen | 13:30 / 20-01 |
| Medewerker admin/cursist maken | Alwin Kroesen | 15:30 / 20-01 |
| Wijzig gegevens | Alwin Kroesen | 17:00 / 20-01 |

# Wijzigingen na de realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wijziging** | **Door** | **Datum** |
| Login en registreer layout | Alwin Kroesen | 15:00 / 17-02-2016 |
| Registreer response tekst | Alwin Kroesen | 18:00 / 18-02-2016 |
| Optie om een gebruiker te wijzigen naar admin of cursist | Alwin Kroesen | 19:00 / 19-02-2016 |
| Optie om cursussen aan te passen | Alwin Kroesen | 20:00 / 19-02-2016 |
| Admin pagina layout | Alwin Kroesen | 20:30 / 19-02-2016 |